

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 24/10/2019 – 12/11/2019

b) O que estava planejado?

- Desenvolvimento do login (Antônio Pedro) e perfil do administrador (Maria Eduarda) com aprovação de pré-cadastros de professor e aluno e criação de turmas.

c) O que foi feito?

- Redesign de todo o projeto (Antônio Pedro); Desenvolvimento do login (Maria Eduarda); perfil do administrador (Maria Eduarda) com aprovação de pré-cadastros de professor e aluno (Antônio Pedro), exibição de listas de professor/aluno/administrador (Antônio Pedro) e edição de aluno (Maria Eduarda) e perfil do professor com acesso a alterar suas informações (Maria Eduarda).

d) O que não foi feito?

- Criação de Turmas (Antônio Pedro e Maria Eduarda), por dar prioridade a outras funcionalidades não previstas.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Desenvolvimento da criação de turmas (Maria Eduarda); funcionalidade do professor acessar suas turmas (Antônio Pedro), adicionar apostilas (Antônio Pedro) e alterar senha (Maria Eduarda); envio automático de e-mail após a inscrição ser aprovada (A.Pedro)

f) Lições aprendidas

Você sempre pode fazer melhor do que acha que pode.