

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 13/11/2019 – 25/11/2019

b) O que estava planejado?

- Desenvolvimento da criação de turmas (Maria Eduarda); funcionalidade do professor acessar suas turmas (Antônio Pedro), adicionar apostilas (Antônio Pedro) e alterar senha (Maria Eduarda); envio automático de e-mail após a inscrição ser aprovada (A.Pedro)

c) O que foi feito?

- Desenvolvimento da criação de turmas (Maria Eduarda), upload e remoção de apostilas/documentos (Antônio Pedro), funcionalidade do professor acessar suas turmas (Maria Eduarda), alterar senha (Maria Eduarda) e refatoração de testes e de códigos de iterações passadas (Antônio Pedro)

d) O que não foi feito?

- Envio automático de e-mail após a inscrição ser aprovada (Antônio Pedro), por falta de tempo. Na realidade o desenvolvimento do código foi feito, porém estava com alguns bugs que não deram tempo de ser consertados. Além de priorizarmos outras coisas.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Adição de funcionalidades extras ao projeto.

f) Lições aprendidas

Semana de provas e projetos em paralelo tornam a vida mais difícil.