

Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 09/10/2019 – 24/10/2019

b) O que estava planejado?

- Desenvolver as funcionalidades de inscrição de aluno (Maria Eduarda) e inscrição de professor (Antônio Pedro), assim como suas validações e testes (Antônio Pedro e Maria Eduarda). E se sobrasse tempo, o login.

c) O que foi feito?

- Desenvolvimento das funcionalidades de inscrição de aluno (Maria Eduarda) e inscrição de professor (Antônio Pedro), assim como suas validações e testes (Antônio Pedro e Maria Eduarda).

d) O que não foi feito?

- Login (Antônio Pedro e Maria Eduarda), por falta de tempo.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

- Desenvolvimento do login (Antônio Pedro) e perfil do administrador (Maria Eduarda) com aprovação de pré-cadastros de professor e aluno e criação de turmas.

f) Lições aprendidas

Não se garantir nos tutoriais. E não deixar pra última hora a implementação do Heroku.